## Slide 1
법률 퀴즈 챗봇 프로젝트

## Slide 2
INDEX
1.
2.
3.
4.
프로젝트 개요
프로젝트 절차
프로젝트 수행 및 결과
부록

## Slide 3
구성 체계

## Slide 4
이용수 팀장
----------
코딩 및 데이터 수집
시나리오 기획
박근태 팀원
----------
데이터 베이스 구축
알고리즘 기획
문호준 팀원
----------
PPT 발표
챗봇 서비스 구현
알고리즘 기획
체재형 팀원
----------
데이터 베이스 구축
DB 연동
프로젝트 개요 | 프로젝트 절차 | 프로젝트 수행 및 결과 | 부록
6
팀구성

## Slide 5
프로젝트 개요

## Slide 6
3
요구사항
프로젝트 개요 | 프로젝트 절차 | 프로젝트 수행 및 결과 | 부록
서비스 1. 법률 퀴즈
▶ 어려운 법률 용어를
게임으로 쉽고 재미있게 공부
▶ 점수판으로 승부욕을 자극
서비스 2. 법률 사전
▶ 퀴즈 속의 용어들을 손쉽게
공부할 수 있는 법률 사전
서비스 3. 랭킹
Notes: 발표 피드백

## Slide 7
프로젝트 개요 | 프로젝트 절차 | 프로젝트 수행 및 결과 | 부록
1
주제 선정 배경
높은 관심
다양한 법률 드라마의 흥행으로
법률에 대해 관심이 높아짐

## Slide 8
YOUR IMAGE
높은 흥미
계단을 오르는 게임처럼
실패할 때까지 풀 수 있는
법률 퀴즈 만들자!
높은 수요
‘퀴즈’, ‘법률＇에 관한
카카오 채널이 많다.
프로젝트 개요 | 프로젝트 절차 | 프로젝트 수행 및 결과 | 부록
1
주제 선정 배경

## Slide 9
프로젝트 개요 | 프로젝트 절차 | 프로젝트 수행 및 결과 | 부록
2
프로젝트 목표
프로젝트 목표
쉽게 접할 수 있는 법률
일반인에게 생소한 단어
 게임으로 익숙해지기
타겟팅
법대생 대상
심심풀이로 할 수 있는 서비스
심심이 챗봇처럼 손쉬운 이용

## Slide 10
프로젝트 개요 | 프로젝트 절차 | 프로젝트 수행 및 결과 | 부록
2
프로젝트 목표
타 서비스와의 차별점
1.법률에 관련되어 있는
기본 정보를 제공하는 챗봇이
없음.
2.기존에 있는 법률 챗봇은
상담 예약을 하기 위한
도구로만 활용되고 있음.

## Slide 11
프로젝트 절차

## Slide 12
DB
법률 퀴즈 챗봇
퇴직급여제도
다자녀 가구
나홀로 소송
이혼
...
생활법률지식 – 약 1000개 문제
인기생활법령 중 ‘정의’ 데이터
약 200개 문제
데이터 전송
프로젝트 개요 | 프로젝트 절차 | 프로젝트 수행 및 결과 | 부록
1
데이터 수집
Notes: 좀 더 이쁘게 수정하기

## Slide 13
챗봇 입장
게임 끝
- 데이터에서 공부하기
문제
문제
문제
정답
오답 및 포기
정답
오답
DB에서 무작위로 선택된 문제
게임 시작
프로젝트 개요 | 프로젝트 절차 | 프로젝트 수행 및 결과 | 부록
4
프로젝트 알고리즘

## Slide 14
EX) 문제 1. 부동산을 판매하는 사람이란? 1.매도인 2.매수인 3.저당권 4. 전세권 · 정답 시 + 다음 문제로 넘어가기 · 오답 시
+ 랭킹 정보 부여 ( 추후 예정 ) + 처음부터 다시 시작하기 + 그만하기
5
프로젝트 시나리오 (1)
프로젝트 개요 | 프로젝트 절차 | 프로젝트 수행 및 결과 | 부록
Notes: 호준 / 근태 왔을 때 추가/제거하 기

## Slide 15
시작 화면
퀴즈풀기/정답
다음 퀴즈풀기
5
프로젝트 시나리오 (2)
프로젝트 개요 | 프로젝트 절차 | 프로젝트 수행 및 결과 | 부록
Notes: 발표 피드백

## Slide 16
CHATBOT PROJECT
3.1 수행 절차
22
| 3. 수행절차 |
사전 기획
기간:8/19
프로젝트기획
01
02
03
04
05
데이터 수집
기간:8/19-8/22
청약 정보 및
가산점 제도
데이터수집
데이터 전처리
기간:8/19-8/22
공통 컬럼 추출 및
데이터 형식 통일
챗봇 구현
기간:8/23-8/24
시나리오 작성
06
07
08
09
알고리즘 작성
기간:8/23-8/24
가산점 계산기 코드 작성
INPUT값 및 형식 결정
DB 구축
기간: 8/25-8/27
정보조회를 위한
DB 구축
스킬서버 연결
기간: 8/27-8/31
카카오톡 스킬서버
1차 배포
기간: 9/1
최종배포
기간: 9/2
Notes: (1/3)
예상 수행절차 및 기간, 과정은 다음과 같습니다.

## Slide 17
PLAN: 8 / 23 ~ 9 / 2
21
22
23-조별주제발표
24
25
26
27
28
29
30
31
9/1
9/2-프로젝트 최종발표
서비스 기획
데이터수집
알고리즘 기획
시나리오 기획
계산코드 작성
DB연동
스킬 서버 연결
프로젝트 개요 | 프로젝트 절차 | 프로젝트 수행 및 결과 | 부록
1
프로젝트 수행 기간
전처리
1차 배포

## Slide 18
CHATBOT PROJECT
3.3 수행 과정(WBS)
24
 | 구분 | 상태 | 8/ 19 | 8/ 20 | 8/ 21 | 8/ 22 | 8/ 23 | 8/ 24 | 8/ 25 | 8/ 26 | 8/ 27 | 8/ 28 | 8/ 29 | 8/ 30 | 8/ 31 | 9/ 1 | 9/ 2
준비 | 기획 | 완료 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
데이터 분석 | 데이터 수집 | 완료 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 데이터 전처리 | 완료 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 데이터 쿼리작성 | 완료 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
챗봇 | 시나리오 구상 | 완료 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 스킬서버 적용 및 배포 | 완료 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | UI디자인 | 완료 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
배포 | 테스트 및 배포 | 완료 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
: 팀원 전체
: 김선형
: 정상필
: 오세영
: 차형주
| 3. 수행절차 |
Notes: (3/3)
예상 수행절차 및 기간, 과정은 다음과 같습니다.

## Slide 19
4
요구사항 정의서
프로젝트 개요 | 프로젝트 절차 | 프로젝트 수행 및 결과 | 부록
서비스 구분 |  | 구현방안 |  | 확인 |  | 
분류 | 요구사항명 | 요구사항 내용 | 비고 | 수용여부 | 우선순위 | 요구적용일자
신규 | [메인] 카카오톡 챗봇 | 카카오톡 챗봇을 통해 서비스를 제공한다. | 공통 | 수용 | 상 | 
신규 | [메인] 카카오톡 챗봇 | 법률용어 퀴즈를 제공한다. | 공통 | 수용 | 상 | 
신규 | [메인] 웹사이트 | 법률용어를 학습할 수 있는 웹사이트를 제공한다. | 공통 | 수용 | 상 | 
기능개선 | [메인] 카카오톡 챗봇 | 문제를 더욱 보기 편하게 수정한다. | 담당자 : 박근태 | 수용 | 상 | 
기능개선 | [메인] 카카오톡 챗봇 | 랭킹확인을 웹사이트가 아닌 챗봇으로 확인할 수 있도록 수정한다. | 담당자 : 문호준 | 보류 | 중 | 
신규 | [메인] 카카오톡 챗봇 | 상담직원 연결 기능 추가 | 담당자 : 이용수 | 수용 | 중 | 
신규 | [메인] 카카오톡 챗봇 | 평점 남기기 기능 추가 | 담당자 : 체제형 | 수용 | 중 | 

## Slide 20: 웹사이트 넣기
학습하기 누르면 웹사이트 연결되는 이미지.

## Slide 21: 기대효과

## Slide 22
법률 퀴즈 챗봇
저장된 데이터를
퀴즈로 전달
데이터 베이스
법률 용어 수동입력
정기적으로 데이터 추가
쉽게 접할 수 있는 법률
일반인에게 익숙하지 않은 용어
사용자
사용자
챗봇
DB
퀴즈 제공
문제 풀기
데이터 불러오기
랭킹 확인
프로젝트 개요 | 프로젝트 절차 | 프로젝트 수행 및 결과 | 부록
3
프로젝트 워크 플로우

## Slide 23
퀴즈풀기/오답
점수판
법률 사전
5
프로젝트 시나리오 (3)
프로젝트 개요 | 프로젝트 절차 | 프로젝트 수행 및 결과 | 부록
Notes: 발표 피드백

## Slide 24: 수행 결과

## Slide 25: 생각해보자

## Slide 26: 익숙치 않던 법률 용어를 게임으로 재미있게 접근하기.

## Slide 27: 랜덤 설정에 대한 부분 설명

## Slide 28: 자체 url 제작 했다 이놈아

## Slide 29: 프로젝트 한계쩜 시간없어서 안했다.

## Slide 30
부록

## Slide 31
코딩 환경
사용한 언어
웹 환경 IDE
프로젝트 개요 | 프로젝트 절차 | 프로젝트 수행 및 결과 | 부록
2
프로젝트 개발 환경
Notes: 프로젝트 다 한 뒤에 추가/제거 하기

## Slide 32
3
테이블 정의서
데이터베이스명 | ddtk33j69v200c
테이블 정의 | 법률 퀴즈 관련 DataBase
Table 명 | Column 명 | 자료형 | NULL | KEY | 비고
Law | 용어명 | Text | X | X | 법률 용어
 | 설명 | Text | X | X | 법률 용어에 대한 설명
LawQuiz | 정답 | Text | X | X | 법률 퀴즈에 대한 정답
 | 문제 | Text | X | X | 법률 퀴즈
user | 이름 | Text | X | X | 법률 퀴즈 사용자명
 | 점수 | Int | X | X | 법률 퀴즈 사용자의 성적
프로젝트 개요 | 프로젝트 절차 | 프로젝트 수행 및 결과 | 부록
Notes: DB 담당자에게 요청 // 예시,

## Slide 33
2
데이터 수집 경로
프로젝트 개요 | 프로젝트 절차 | 프로젝트 수행 및 결과 | 부록
가), 나) : 찾기쉬운 생활법령정보 https://www.easylaw.go.kr/CSP/CsmSortRetrieveLst.laf?sortType=pop&search_put=
다) : 공공데이터 포털 https://www.data.go.kr/data/15069932/fileData.do
가)
다)
나)
Notes: 눈에 잘 들어오게 수정하기

## Slide 34
HAVOIPOWERPOINT
감사합니다 : )

## Slide 35
HAVOIPOWERPOINT
Q & A